תרגיל בית 3 – מחשוב ענן צוות Wolf

קישור למחברת הקוד הסופי: HW3_Notebook

קישור ל-GitHub של הפרויקט: תיקיית הפרויקט בגיט

את קוד המטלה ניתן למצוא בתיקיית הפרויקט כ- HW3_WOLF

את קובץ הוורד + הסרטון ניתן גם למצוא תחת /HW/HW3_WOLF

מגישים:

- יובל כוגן - 207840042

- דניאל לחמקוב - 319041059

- יניב בודאגה – 314700428

- ליאור דגש – 314855404

- אלמוג רז – 206458911

- רון סלמה – 207475146

חלק 1:

מהנדס המערכת: דניאל לחמקוב

חלוקת העבודה: התפקידים בצוות הוגדרו בהתאם להעדפות ולחוזקות האישיות של כל אחד מהחברים, תוך שאיפה לנצל בצורה מיטבית את הכישורים של כל אחד. עם זאת, הקפדנו שכל חבר צוות ייחשף גם למשימות של שאר החברים, כדי לשמור על ראייה מערכתית רחבה ולהבטיח הבנה משותפת של כלל מרכיבי הפרויקט. לאורך כל העבודה שמרנו על תקשורת רציפה, תיאום מלא ושיתוף פעולה הדוק, אשר אפשרו חפיפה ותמיכה הדדית בין חברי הצוות לאורך כל שלבי הביצוע.

איטרצייה 1

| שם חבר הצוות | משימות שהוקצו | משימות שהושלמו | מה בוצע בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| יובל כוגן | בניית צ'אטבוט | בניית צ'אטבוט | אינטרקציה בסיסית – הצ'אטבוט מגיב לשאלות כלליות. השמת Singleton לבוט כך שהשיחה איתו מופיעה בכל החלונות וההיסטוריה של השיחה נשמרת. |
| אלמוג רז | הרצה של בדיקות קבלה + כתיבה ותכנון של מסמך וורד למטלה 3. | הרצה של בדיקות קבלה + כתיבה ותכנון של מסמך וורד למטלה 3. | בדיקה של הבדיקות קבלה על מנת לוודא תקינות ולתת אישור סופי לקראת ההגשה. יצירת סנכרון בין תוכן הפרויקט לבין התוכן שנכתב לתוך מסמך הוורד. |
| רון סלמה | רפקטורינג על ה-codebase | רפקטורינג על ה-codebase | שיפור קריאות הקוד. שמירה על פונקציונליות קיימת. הפחתת כפילויות בקוד היכן שניתן. |
| יניב בודאגה | UX & UI | UX & UI | הטמעה ויישום גורף של אלמנטים עיצוביים. בדיקות שנעשו מול משתמשים אמיתיים על מנת לחוות מהם איך המערכת הרגישה להם וכך לבצע תיקונים היכן שאפשר. |
| דניאל לחמקוב | הטמעת אלגוריתמיקה למידע עתק במערכת | הטמעת אלגוריתמיקה למידע עתק במערכת | נכונות האלגוריתם בנתונים גדולים. ביצועי האלגוריתם תחת עומס. סקאלביליות האלגוריתם. יעילות ניצול המשאבים. |
| ליאור דגש | בניית מיקרוסרוויסים | בניית מיקרוסרוויסים | פונקציות ליבה עבור כל מיקרוסרוויס. עמידות וביצועים. |

איטרצייה 2

| שם חבר הצוות | משימות שהוקצו | משימות שהושלמו | מה בוצע בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| יובל כוגן | שיפור צ'אטבוט | שיפור צ'אטבוט | כעת הבוט יודע לענות על שאלות שקשורות למערכת, שאלות גנריות, איסוף נתונים מהמערכת ואף ביצוע של משימות. |
| אלמוג רז | יצירת navbar בתצורה של טאבים | יצירת navbar בתצורה של טאבים | שינוי צורת התנועה במערכת מתנועה מבוססת כפתורים לתנועה מבוססת על גבי טאבים |
| רון סלמה | הטמעה של sign in למשתמש מנהל | הטמעה של sign in למשתמש מנהל | כעת רק למשתמש מנהל יש גישה למסך מנהל שנפתח אך ורק כשהמערכת מזהה משתמש מנהל בערת ה-Sign in. |
| יניב בודאגה | UX & UI | UX & UI | סידור הUI לתצורה חדשה, טיפה יותר "רזה" ופחות מכבידה על המשתמש. |
| דניאל לחמקוב | איסוף משוב וחלוקת משימות לשיפור הפרויקט + בקרה על המשך הפרויקט | איסוף משוב וחלוקת משימות לשיפור הפרויקט + בקרה על המשך הפרויקט | מתן מענה על המשוב שניתן בהצגה בכיתה. |
| ליאור דגש | ריפקטורינג | ריפקטורינג | הסרת קוד מת, הסרת תיעוד לא רלוונטי. שמירה על קונסיסטנטיות של כתיבת הפרויקט. |

Acceptance testing:

| תיאור | תנאים מקדימים | תוצאה רצויה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| - ריצה של מחברת הפרויקט | הפעלת המערכת ע"י לחיצה על Runtime->runall | - חלון מסך Main Menu פתוח |  |
| - מהחלון הראשי - עבור לTAB שנקרא Sensor statistics |  | - חלון Sensor statistics יפתח |  |
| - בחלון הראשי בצע sign in - לחץ על התיבת טקסט מימין ל-Username - רשום "admin" - לחץ על תיבת הטקסט מימין ל-Password - רשום "admin" - לחץ על הכפתור sign in |  | - המשתמש יזוהה כמשתמש מנהל - לרשימת ה-Tabs יתווסף טאב חדש בשם: system manager |  |
| - לחץ על הטאב system manager | יש להיכנס כמשתמש מנהל לפי הבדיקה לעיל. | - חלון המנהל יפתח |  |
| - בחלון הראשי בצע sign in - לחץ על התיבת טקסט מימין ל-Username - רשום "admin" - לחץ על תיבת הטקסט מימין ל-Password - רשום "admin" - לחץ על הכפתור sign in - לחץ על כפתור sign out |  | - המשתמש לא יזוהה יותר כמשתמש מנהל - הטאב system manager לא יופיע יותר ברשימת הטאבים |  |
| - מהחלון הראשי - לחיצה על טאב Chatbot - כתיבה לתיבת טקסט "Hi" - לחיצה על כפתור Send | מפתח API מוטמע ב-Google secrets או שה-AI ישתמש במפתח שנכתב לו Hard coded לתוך המערכת. | - ה-AI יחזיר תשובה למשתמש. |  |
| - בחלון הצ'אטבוט - רשום לתיבת הטקסט “Latest sensor reading" |  | - הבוט יחזיר את המידע האחרון שנשלח על ידי החיישנים. | יש לחזור על בדיקה זו עבור כל ההודעות שהבוט מציג בהודעה הראשונית כשנכנסים לצ'אטבוט. |
| - מהחלון הראשי, לחץ על "Sensor statistics" |  | - חלון הסטטיסטיקות נפתח | יש לבצע זאת גם על הכפתורים System manager Search query Optimization race כך שיפתחו החלונות הבאים בהתאמה: - חלון מנהל - חלון החיפוש - חלון "מירוץ האופטימיזציה" |
| - מחלון הסטטיסטיקות - גש ל-Combobox השני ובחר "Temprature” |  | - גרף הטמפרטורה יפתח בחלון הסטטיסטיקות |  |
| - מחלון הסטטיסטיקות - ב-Combobox הראשון, בחר ב-Outdoor sensor |  | - החלון יציג את גרף הלחות של החיישן החיצוני. |  |
| - מחלון הסטטיסטיקות לחץ על הטאב main menu |  | - החלון הראשי יפתח | יש לבצע בדיקה זו גם על החלונות הבאים: חלון המנהל, חלון מירוץ האופטימיזציה וחלון החיפוש. |
| - בחלון החיפוש - לתיבת הטקסט רשום MQTT - לחץ על כפתור ה-Search |  | - יוחזרו מספר המופעים של מילים שונות עבור אתרים הנמצאים במסד הנתונים. |  |
| - בחלון החיפוש - לחץ על הכפתור ה-Search | על תיבת החיפוש להיות ריקה | - תוחזר הודעה המציינת כי אף מילה "" לא נמצאה במנוע החיפוש. |  |
| - בחלון מירוץ האופטימיזציה - בקומבובוקס המשימות יש לבחור משימה - בקומבובוקס של הגורם המבצע יש לבחור שם של עובד - יש ללחוץ על הכפתור "Mark as completed" |  | - הניקוד עבור אותו עובד יעלה. |  |

חלק שני: בניית המערכת

עליכם לסיים את בניית המערכת.

- שימוש במיקרוסרוויסים:

- שירות Crawler:
אחראי על הורדת דפי אינטרנט, ניתוח ה-HTML ושליפת טקסטים וקישורים להמשך סריקה.

- שירות Indexer:

מקבל את הטקסטים מה-Crawler, מנקה את המידע (הורדת stop words, סטמינג), מחשב את שכיחות המילים ושומר את האינדקס למסד הנתונים Firebase.

היתרונות בשירותים אלו:

- הפרדה ברורה בין שליפת המידע לבין עיבוד הטקסטים.

- מאפשר לפתח ולשפר כל שירות בנפרד.

- קל להרחיב בעתיד — למשל להפעיל מספר Crawlers במקביל.

העבודה עם Microservices מאפשרת לנו לפצל את המערכת בצורה גמישה, מודולרית וניתנת לתחזוקה.

- הרחבת יכולות הצ'אטבוט:

- הבוט יכול להציג את הקריאות האחרונות מהחיישנים – פנימיים\חיצוניים.

- ניתן לבקש מהבוט להציג את רשימת המשימות היומיות שעל המהנדסים להשלים

- ניתן לצפות בלוח התוצאות בהקשר של מירוץ האופטימיזציה

- הבוט יודע להציג מי מוביל במירוץ האופטימיזציה.

- ניתן לסמן משימה כהושלמה על ידי נהנדס מסוים.

- ניתן לקבל הסברים על המערכת בהקשר של: לחות, טמפ', לחץ, מרחק, עוצמת האור, חיישנים, משימות, לוח תוצאות, מנהל המערכת, סטטיסטיקות חיישנים, שאילתת החיפוש, מירוץ האופטימיזציה, חריגות ו-Firebase.

- במידה והבוט לא בטוח בכוונתך, הוא יציע אפשרויות לשאילתות רלוונטיות או קשורות.

- KPI elements:

ה-KPI אשר בהם עשינו שימוש בפרויקט הם:

- User Experience:

שיעור שגיאות באפליקציה קריטי ביותר למערכת שהיא דאשבורד אינטראקטיבי. נבדוק כמה פעמים ווידג'טים לא נטענים, גרפים נכשלים, החיבור לFirebase נופל או הצ'אטבוט מחזיר שגיאה? שיעור שגיאות נמוך מבטיח שהמהנדסים יכולים לסמוך על המידע המוצג.

שביעות רצון המשתמשים: למרות שאין מנגנון מובנה למדידה, חשוב לאסוף משוב מהמשתמשים (מהנדסים ומנהלים) לגבי קלות השימוש, בהירות הצגת הנתונים והתועלת של הכלים השונים.

- Performance:

זמן תגובה נחשב כמדד מרכזי. כמה זמן לוקח לדאשבורד להיטען? כמה מהר מתעדכנים הגרפים והסטטיסטיקות לאחר בחירת סנסור או מאפיין אחר? מהירות התגובה של הצ'אטבוט ושל מסך החיפוש משפיעה ישירות על חווית המשתמש.

זמן השהיה (Latency) חשוב במיוחד עבור נתוני הסנסורים. מהו פער הזמן בין קריאת נתון על ידי החיישן הפיזי לבין עליית הנתונים למערכת? עבור "מרכז בקרה", יש לשאוף לזמן השהיה נמוך ככל האפשר כדי להבטיח שהנתונים משקפים את המצב הנוכחי במעבדה.

- זמינות ואמינות:

System Uptime: האם הדאשבורד זמין ומתפקד כשהמהנדסים זקוקים לו? זהו מדד חשוב שכן רצוי לדעת האם ניתן להשתמש במערכת באופן יום יומי או שמא היא קורסת ותחבל בעבודתם של אנשי המעבדה.

זמן ממוצע בין תקלות: באיזו תדירות המערכת נתקלת בכשל קריטי למשל, התרסקות של המחשב שמריץ את התוכנה בענן.

עלות וניצול משאבים:

Cost by service הינו מדד חיוני לניהול. מהן העלויות החודשיות של שירותי הענן שבהם אתה משתמש? זה כולל:

- שימוש ב-Firebase

- עלות זמני הריצה של המערכת על גבי הפלטפורמה של Collab.

- עלות השימוש ב-Gemini API עבור הצ'אטבוט לפי כמות התוקנים.

שיעור ניצול משאבים: האם המערכת יעילה? לדוגמה, האם היא מבצעת קריאות מיותרות מ-Firebase  ביצוע ניטור זה יכול לעזור באופטימיזציה והורדת עלויות.

- שקיפות אלגוריתמית – הושמה בקוד שלנו בדרכים הבאות:

- תיעוד פנימי מפורט

הקוד עושה שימוש נרחב בתאי Markdown עבור כל חלק עיקרי בקוד.

התאים מכילים הסבר על מטרת כל סעיף ומה הוא מכיל.

כיצד זה תורם לשקיפות:

תיעוד פנימי מסוג זה מאפשר למפתחים אחרים, או למשתמשים עם רקע טכני, להבין את הלוגיקה שמאחורי הקוד. הוא אינו מיועד למשתמש הקצה הלא-טכני, אך הוא מהווה בסיס חשוב לשקיפות פנימית ופיתוח.

matplotlib, pandas, numpy, firebase_admin ועוד.

- שימוש בספריות מוכרות

הפרויקט עושה שימוש בספריות פיתון נפוצות ובדוקות כמו matplotlib, numpy, firebase & pandas ספריות אלה ידועות, מתועדות היטב, וברובן הן בקוד פתוח.

כיצד זה תורם לשקיפות:

נגישות לבדיקה: העובדה שהספריות הן בקוד פתוח מאפשרת לכל מי שמעוניין לבדוק את אופן פעולתן הפנימית, כולל האלגוריתמים בהם הן משתמשות.

היכרות ותקן: משתמשים בעלי ידע בתכנות יכולים להניח בביטחון יחסי כי הספריות הללו פועלות באופן צפוי ומתועד.

קהילת מפתחים גדולות: לרוב לספריות הללו יש קהילות מפתחים גדולות, מה שאומר שניתן למצוא מידע רב על אופן פעולתן ועל שימוש בנתונים.

- ארכיטקטורת הקוד ובניית אחריות

ארכיטקטורת המערכת נעשתה בצורה מודולרית כך שלכל קטע קוד פונקציונליות שונה במערכת.

כיצד זה תורם לשקיפות:

מבנה ברור: קוד מובנה ומחולק היטב מאפשר הבנה קלה יותר של הפונקציונליות של כל חלק.

הפרדת קונספטים: הפרדה בין ייבוא ספריות, איסוף נתונים, עיבוד נתונים והצגה מאפשרת לזהות באופן ברור איזה חלק בקוד אחראי על איזה תהליך אלגוריתמי או איסוף נתונים. לדוגמה, אם יש סעיף המוקדש לאיסוף נתונים, ברור שבחלק זה מתבצע איסוף הנתונים.

- גישה לנתונים

הקוד מייבא את הספרייה firebase_admin ומכך ניתן להסיק כי קיימת אינטגרציה בקוד מול המסד נתונים Firebase

כיצד זה תורם לשקיפות:

הצהרה על מקור הנתונים: עצם הייבוא של ספריית Firebase מציין למשתמשים ולמפתחים שמקור הנתונים הוא  Firebase.

מדיניות נתונים של צד שלישי: ניתן להפנות את המשתמש למדיניות הפרטיות של Firebase עצמה לגבי איסוף ואחסון נתונים, ובכך להעביר את נטל השקיפות לחברה מוכרת ומוסדרת.

- מידע עתק:

בפרויקט השתמשנו בנתונים שנאספו מהחיישנים, והחלטנו להטמיע big data במערכת על ידי ביצוע ניתוח אנליטי של מקדם המתאם בין החיישנים בחוץ ולחיישנים שבתוך המעבדה. הניתוח מבוצע על ידי משיכה של המידע מהמסד וביצוע אלגוריתם map-reduce על מנת לנתח את המידע בצורה המהירה ביותר.

- אתגרים שעלו במהלך הפרויקט:

התמודדות עם כמויות גדולות של נתונים וביצועים איטיים

- האתגר שעלה: בשלבים מסוימים, כמות הנתונים שרצינו לאחזר ולעבד החלה להיות גדולה, והדבר האט משמעותית את זמן הריצה של המחברת. לא יכולנו להרשות לעצמנו לחכות זמן רב לכל שאילתה.

- איך התמודדנו: למדנו להשתמש בשאילתות חכמות יותר ב-Firebase במקום למשוך את כל הנתונים, ביקשנו רק את מה שבאמת היה נחוץ לנו באותו רגע.

עיצוב וייצוג חזותי ברור של הנתונים

- האתגר שעלה: להציג נתונים זה דבר אחד, אבל להציג אותם בצורה שתהיה ברורה, אסתטית ומעבירה את המסר בצורה אפקטיבית זה אתגר בפני עצמו. לא תמיד היה קל לבחור את סוג הגרף המתאים ביותר, או לעצב אותו כך שיהיה קריא.

- איך התמודדנו: כדי לשמור על אחידות וקלות עבודה, הגדרנו מראש קבועים לעיצוב - צבעים, גופנים, גדלים - והשתמשנו בהם באופן עקבי בכל הגרפים. יצרנו גם פונקציות קטנות שעוזרות לנו ליצור גרפים נפוצים במהירות, וכך יכולנו להתנסות ולשפר את התצוגה עד שהיינו מרוצים.

תיק למתכנת:

קבצים:

כל הקוד נמצא בתוך מחברת Google Colab בשם:

HW3_WOLF.ipynb

המחברת כוללת את כל הרכיבים: סריקה, יצירת אינדקס, חיפוש, עיבוד טקסט וסטטיסטיקות מילים.

רכיבים ופונקציות עיקריות:

סורק אתרים ואינדיקס:

- :fetch_page_text(url)  מוריד את תוכן ה-HTML של כתובת האתר שניתנה.

- :extract_links(self, base_url, soup) הפונקציה מחלצת קישורים פנימיים מעמוד אינטרנט, מוודאת שהם שייכים לאותו דומיין ומסירה מזהים פנימיים כמו #. היא ממירה קישורים יחסיים לאבסולוטיים, מסננת כתובות שאינן תקינות, ושומרת קישורים ייחודיים בקבוצה. לבסוף, היא מחזירה את רשימת הקישורים התקפים לשימוש בסריקה נוספת.

search - הפעלת מנוע החיפוש :

- perform_search: הפונקציה מחפשת מונח שהוזן על ידי המשתמש במסד נתונים, מזהה את הגרסה המותאמת שלו, ובודקת האם הוא מופיע באינדקס, תוך הצגת מידע על מספר הפעמים שנמצא וקישורים רלוונטיים.

- : handle_search הפונקציה מטפלת בלחיצה על כפתור חיפוש, שולפת את הערך שהוזן על ידי המשתמש, מחפשת תוצאות באמצעות perform_search, מנקה את התצוגה הקודמת ומציגה את התוצאות החדשות בפורמט HTML.

:Sensor Data

- : generate_sensor_statisticsהפונקציה יוצרת תצוגה HTML המציגה את הנתונים האחרונים של חיישן מסוים יחד עם חישובים סטטיסטיים של

נתונים היסטוריים מאותו חיישן ב-5 הדקות האחרונות.

- : update_sensor_data_and_plotהפונקציה מעדכנת את תצוגת הסטטיסטיקות והגרפים בהתאם לחיישן ולמאפיין שנבחרו, טוענת נתונים חדשים, מציגה סטטיסטיקות מעודכנות, ומייצרת גרף היסטורי חדש.

- : update_sensor_statusהפונקציה מעדכנת את תצוגת מצב החיישנים במסך הניהול, בודקת זמינות נתונים מהחיישנים, ומציגה את הסטטוס שלהם בהתאם.

- : on_sensor_selector_changeהפונקציה מעדכנת את אפשרויות הגרף בהתאם לחיישן שנבחר, מוודאת שהמאפיין שנבחר תקף, ואז מעדכנת את הסטטיסטיקות והגרף בהתאם.

Sign in/out - ניהול התחברות והתנתקות:

- : handle_signin הפונקציה הזו מטפלת בניסיון התחברות. היא בודקת אם שם המשתמש והסיסמה שווים ל־"admin". אם כן, היא מעדכנת את המצב כ־"מחובר" (is_authenticated = True), מציגה הודעת הצלחה, ומעדכנת את התפריט. אם הפרטים לא נכונים, היא קובעת שהמשתמש לא מחובר ומציגה הודעת שגיאה.

- : handle_signoutזו הפונקציה שמופעלת כשמתנתקים. היא פשוט מגדירה את המצב כ־"לא מחובר", מנקה את הודעת ההתחברות, מציגה הודעת התנתקות, ומעדכנת את התפריט בהתאם.

ממשק משתמש – :UI

- : create_html_widget יוצרת רכיב HTML מותאם אישית להצגת תוכן בפורמט דינמי עם אפשרויות עיצוב.

- : create_buttonיוצרת כפתור אינטראקטיבי עם תיאור, סגנון ועיצוב מותאם אישית לממשק המשתמש.

- : create_text_inputיוצרת שדה קלט טקסט אינטראקטיבי עם תיאור והגדרות עיצוב מותאמות אישית.

- : create_outputיוצרת רכיב פלט דינמי לתצוגת מידע מתעדכן בממשק.

- : create_dropdownיוצרת רשימה נפתחת עם אפשרויות בחירה ותיאור, תוך שימוש בהגדרות עיצוב מותאמות.

- : create_vboxמארגנת ומציגה רכיבים בתיבה אנכית, תוך התאמה אישית של הסגנון והעיצוב.

- : create_hboxמארגנת ומציגה רכיבים בתיבה אופקית, עם אפשרויות עיצוב מותאמות.

- : on_tab_select הפונקציה הזאת מופעלת בכל פעם שמשתמש מחליף טאב בממשק. היא מזהה איזה טאב נבחר ומבצעת את הפעולות המתאימות.

- מה היא עושה בפועל:

- בודקת איזה טאב נבחר (selected_tab_index)

- לפי הכותרת של הטאב)למשל ("Sensor Statistics", "Main Menu",  היא:

- מאפסת קלטים ישנים

- מעדכנת תצוגות

- מפעילה פונקציות שמחדשות מידע רלוונטי — כמו נתוני חיישנים או התראות מערכת

- : tab_widget.observe מקשר בין שינוי בטאב הנבחר לבין הפונקציה on_tab_select. כלומר, כל פעם שמשתמש עובר בין טאבים – הפונקציה תופעל אוטומטית.

- tab_widget.children   ו־set_title(...) : מגדירים את הטאבים עצמם — אלו מסכים יוצגו, ומה יהיו הכותרים שלהם:

- למשל, "Main Menu", "Sensor Statistics", "Search Query", "Chatbot"

- כל טאב מקושר ל־Container משלו עם תוכן מתאים

- show_main_menu()  ו־update_tab_visibility() : להציג את התפריט הראשי עם הטופס התחברות, ולעדכן אילו טאבים גלויים למשתמש – תלוי אם הוא מחובר או לא (is_authenticated).

תבניות עיצוב:

השתמשנו בתבניות עיצוב של wrapper, singleton ו- factory

קטעי קוד מעניינים:

- - Anomaly detectorהפונקציה בודקת ערכי חיישנים ומזהה חריגות על ידי השוואתם לטווחים נורמליים מוגדרים מראש, אם הערך מחוץ לטווח היא מוסיפה הודעה לרשימת החריגות.

- Chatbot

בתוכנה יש להטמיע מפתח API עבור 'gemini-1.5-flash'

את המפתח יש להפיק מהקישור הבא  https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

ולהכניס אותו  תחת google secrets בשם google_API_key

או לחלופין להשתמש במפתח הדיפולטיבי שמוטמע במערכת.

תיק למשתמש:

הסבר כללי על המערכת:

המערכת היא אפליקציית דבשורד אשר מיועדת למהנדסים העובדים עם פס הייצור האוטונומי במעבדת הרובוטיקה.

האפליקציה מספקת ממשק מקצועי לניטור, ניתוח ושליטה בזמן אמת בתהליכי הייצור, תוך הצגת נתונים מחיישנים שונים (טמפרטורה, מהירות, דיוק, צריכת אנרגיה) בצורה ויזואלית.

בנוסף באפליקציה ישנה תחרות של נקודות בין המהנדסים על מנת להגדיל את המוטיבציה לביצוע המשימות.

במערכת ישנם המסכים הבאים:

מסך ראשי:

מציג הודעת welcome  עם התאריך והשעה הנוכחית.

מציג חלון שמציג את מצב החיישנים בזמן אמת האם פעיל/לא פעיל בהתבסס על האם קיים מידע מהחיישן במסד.

מציג את מספר המשימות היומיות שנותרו לביצוע.

מציג את מי שמוביל כרגע את מירוץ המהנדסים.

בנוסף יש לנו 2 תיבות טקסט בהן ניתן להכניס שם משתמש וסיסמא עבור המנהל על מנת שיוכל לקבל גישה לחלון המנהל(system manager). אם ההתחברות מצליחה יצוץ בסרגל הניווט תא של system manager.

בנוסף החלון הראשי מציג NAV BAR שבאמצעותו ניתן לעבור לכל אחד מהמסכים האחרים במערכת באמצעות לחיצה על הכפתור עם שם המסך הבא.

לחיצה על system manager מעבירה אותנו לחלון system manager.(אם בוצעה התחברות)

לחיצה על Sensor Statistics מעבירה אותנו לחלון Sensor Statistics.

לחיצה על search query מעבירה אותנו לחלון search query.

לחיצה על optimization race מעבירה אותנו לחלון optimization race.

לחיצה על chatbot מעבירה לנו חלון אשר ניתן לנהל בו שיחה עם GEMINI.

חלון system manager:

בראש המסך של חלון המנהל מופיעות חריגות של החיישנים מן הערכים התקינים שנקבעו במערכת.

לאחר מכן ישנו חלון אשר מופיע בו סטטוס החיישנים.

בנוסף ישנה רשימת המשימות היומית ניתן לראות לכל משימה את הסטטוס ואת כמות הנקודות שהיא שווה. אם משימה מוגדרת כהושלמה ניתן לראות גם את פרטי מי שהשלים ואת זמן הסיום המדויק.

ולבסוף ניתן לראות את סטטוס מירוץ המהנדסים.

גם מהחלון הזה כמו מהחלון הראשי ניתן לנווט לכל שאר החלונות באמצעות סרגל הניווט.

חלון :Sensor Statistics

בראש המסך של החלון ישנם 2  Drop box הראשונה משמשת לבחירת הסנסור הרצוי(פנימי/חיצוני)

השנייה משמשת לבחירת attribute ספיציפי בתלות בסנסור שנבחר בתיבה הראשונה.

לסנסור הפנימי ישנם התכונות הבאות: לחות,טמפרטורה,לחץ,מרחק

לסנסור החיצוני ישנם התכונות הבאות:לחות,טמפרטורה,עוצמת אור.

בנוסף לשני הסנסורים ישנה האפשרות לבחור בקורולציה בין הפנימי לחיצוני על מנת לראות את יחס הטמפרטורות בין הסנסור הפנימי לחיצוני.

לאחר בחירת הסנסור והתכונה הרצויה מתקבל גרף המציג את ערכי הסנסור הנבחר ביחס לתכונה הנבחרת ב5 הדק האחרונות.

בנוסף מוצג הערך האחרון שנמדד והשעה שבה הוא נמדד.

לאחר מכן מוצגים נתונים סטטיסטים ביחס למידע של ה5 דק האחרונות.

יוצגו הנתונים הבאים : ממוצע,חציון,ערך מינימלי ערך מקסימלי וסטיית התקן.

אם התכונה הנבחרת היא קורולציה בין הפנימי לחיצוני המידע שיוצג יהיה הקורולציה בין סנסורי הלחות הפנימי והחיצוני וסנסורי הטמפרטורה הפנימי והחיצוני.

לאחר מכן יוצג הגרף שהופק החלון יראה באופן הבא:

גם מהחלון הזה כמו מהחלון הראשי ניתן לנווט לכל שאר החלונות באמצעות סרגל הניווט.

חלון search query:

בעת פתיחת החלון מופיע תיבת טקסט שבה ניתן להכניס כל מילה רצויה.

באם המילה מופיעה באינדקס,כאשר נלחץ על כפתור הsearch נקבל רשימה של קישורים שהמילה מופיעה בה מהאתר של MQTT: The Standard for IoT Messaging. ליד כל קישור מופיע כמות הפעמים שהמילה מופיעה בעמוד הרלוונטי.

אם המילה לא מופיעה באינדקס נקבל הודעת שגיאה לדוגמא אם אני מזין mqtrtt מתקבלת ההודעה הבאה:

גם מהחלון הזה כמו מהחלון הראשי ניתן לנווט לכל שאר החלונות באמצעות סרגל הניווט.

חלון optimization race:

בעת פתיחת החלון מופיע בחלק העליון המצב העדכני של מירוץ המהנדסים.

לאחר מכן מופיע רשימת המשימות היומיות עם הסטטוס של כל משימה והניקוד עבורה.

לאחר מכן ישנם 2 drop box הראשון עבור בחירת משימה שאותה אנו רוצים לעדכן שסיימנו והשני עבור שם המהנדס שסיים אותה.

בתיבה הראשונה ניתן לראות את כל המשימות שהסטטוס שלהן ממתין לביצוע על מנת לסיים משימה נדרש לבחור אחת מהמשימות מהרשימה.

בתיבה השנייה ניתן לראות רשימה של כל ההמהנדסים שעובדים במעבדה. על מנת לסיים משימה ולקבל את הנקודות עבורה נדרש לבחור באחד המהנדסים.

לאחר מכן יש לנו את הכפתור mark as completed  באם כל הפרטים הוזנו כמו שצריך בעת הלחיצה על הכפתור מתקבלת הודעה הבאה עם המהנדס שסיים אותה וקיבל נקודות.

כמו כן טבלת מירוץ המהנדסים וטבלת המשימות היומיות מתעדכנת באותו הרגע.

המשימה שהושלמה הסטטוס שלה הופך ל completed  עם שם המהנדס שביצע אותה והשעה המדויקת שבה הסתיימה.

בנוסף אם חל שינוי ומישהו חדש עלה למקום הראשון שמו והנקודות שלו יוצגו בחלון הראשי של המערכת כמו גם כמות המשימות החדשה שתרד ב1.

באם משתמש מנסה לללחוץ על mark as completed מבלי שנבחרה משימה בתיבה הראשונה מתקבלת ההודעה הבאה:

באם לא נבחר מהנדס בתיבה השנייה מתקבלת ההודעה הבאה:

גם מהחלון הזה כמו מהחלון הראשי ניתן לנווט לכל שאר החלונות באמצעות סרגל הניווט.

חלון chatbot:

בעת פתיחת החלון מופיע לנו box שבו ניתן להכניס טקסט על מנת לנהל שיחה עם Gemini.

אחרי שמקלידים משפט ניתן ללחוץ על כפתור send על מנת לשלוח את ההודעה לGemini.

ניתן לתת לו פקודות שקשורות למערכת תפריט הפעולות המלא מוצג באמצעות לחיצה על help.

גם מהחלון הזה כמו מהחלון הראשי ניתן לנווט לכל שאר החלונות באמצעות סרגל הניווט.

שקיפות אלגוריתמית:

- תיעוד פנימי מפורט

הקוד עושה שימוש נרחב בתאי Markdown עבור כל חלק עיקרי בקוד.

התאים מכילים הסבר על מטרת כל סעיף ומה הוא מכיל.

כיצד זה תורם לשקיפות:

תיעוד פנימי מסוג זה מאפשר למפתחים אחרים, או למשתמשים עם רקע טכני, להבין את הלוגיקה שמאחורי הקוד. הוא אינו מיועד למשתמש הקצה הלא-טכני, אך הוא מהווה בסיס חשוב לשקיפות פנימית ופיתוח.

matplotlib, pandas, numpy, firebase_admin ועוד.

- שימוש בספריות מוכרות

הפרויקט עושה שימוש בספריות פיתון נפוצות ובדוקות כמו matplotlib, numpy, firebase & pandas ספריות אלה ידועות, מתועדות היטב, וברובן הן בקוד פתוח.

כיצד זה תורם לשקיפות:

נגישות לבדיקה: העובדה שהספריות הן בקוד פתוח מאפשרת לכל מי שמעוניין לבדוק את אופן פעולתן הפנימית, כולל האלגוריתמים בהם הן משתמשות.

היכרות ותקן: משתמשים בעלי ידע בתכנות יכולים להניח בביטחון יחסי כי הספריות הללו פועלות באופן צפוי ומתועד.

קהילת מפתחים גדולות: לרוב לספריות הללו יש קהילות מפתחים גדולות, מה שאומר שניתן למצוא מידע רב על אופן פעולתן ועל שימוש בנתונים.